Выполнила: Старцева Полина Андреевна, 101 группа.

Цель работы: провести анализ факторов риска и последствия наступления риска.

Описание:

Таблица 6 – Анализ факторов риска проекта

| Тип (категория риска) | Риск | Последствия | Меры по предотвращению | Меры по минимизации последствий | Вероятность свершения риска [P] | Степень ущерба [L] | Влияние (фактор риска) [R] = [P] x [L] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технический риск, технологический | Информационная система работает с ошибками | Необходимость дополнительного времени и средств на исправление ошибок | Тестирование системы | Пункт договора, описывающий наличие гарантии на информационную систему | 8 | 6 | 48 |
| Технический риск, технологический | Утеряна база данных | Потеря информации о существующих заказах, потеря данных о начислении зарплаты за текущий месяц | Частый бекап данных | Использование бекапов | 4 | 10 | 40 |
| Технический риск, технологический | Не работает регистрация | Потеря потенциальных клиентов и заказов | Периодическая ручная проверка работоспособности | Инструкция для пользователей, позволяющая оповестить о проблеме | 4 | 8 | 32 |
| Коммерческий, организационный | Негативные отзывы | Потеря потенциальных клиентов и заказов | Систематическое исправление проблем, указанных в отзывах | Постоянная обработка отзывов | 5 | 5 | 25 |
| Коммерческий, технологический | Жалобы на нарушение авторских прав на изображения сайта и прочее | Финансовые потери (штраф), возможна блокировка сайта | Использование собственных материалов для сайта | Наем юриста в компанию | 2 | 3 | 6 |

Вывод:

В ходе данной работы были получены навыки анализа факторов риска и последствий наступления риска.